- Het Plan: Je begint met praten met je klant. Wat is het probleem en wat moet de software precies kunnen? Je schrijft dit op in korte zinnetjes: "Als gebruiker wil ik [actie], zodat [doel]."

- De Planning: Je maakt een lijst van alle dingen die je moet maken. Je verdeelt je tijd in korte periodes (sprints). Elke keer kijk je of je nog op schema ligt en wat er beter kan in de samenwerking.

- Het Ontwerp: Voordat je gaat bouwen, teken je alles uit. Je maakt een tekening van de database (waar de gegevens komen) en schetsen van hoe de schermen eruitzien (wireframes).

- Netjes Programmeren: Je schrijft je code volgens vaste regels. Zo moet je code overzichtelijk zijn, moet je logische namen gebruiken voor je bestanden en zorg je dat het veilig is.

- Testen: Je controleert of alles echt werkt. Je bedenkt vooraf wat er moet gebeuren, voert het uit en schrijft op of het gelukt is. Als er fouten zijn, verbeter je die.

- Opslaan (Git): Je slaat je werk steeds op in een systeem (Git). Zo kun je altijd terug naar een vorige versie en kan iedereen zien wie wat heeft gemaakt.

- De Presentatie: Aan het eind laat je de werkende software zien. Je vertelt hoe je het hebt gemaakt en wat je van het project hebt geleerd.

2.8
In dit onderdeel van je project houd je bij wat je deze sprint (bijvoorbeeld deze week) gaat doen en hoe snel het werk vordert. Dit is wat je moet invullen:

1. De Sprint Backlog (de tabel)

- user story: Schrijf hier op welke functies je gaat maken (bijv: "Als gebruiker wil ik kunnen inloggen").

- eenheden gepland: Geef elke taak een cijfer voor de hoeveelheid werk (bijv. 4 of 8 punten).

- uitvoerder & prioriteit: Wie gaat het doen en hoe belangrijk is het?

- taken: Breek de user story op in kleine stapjes (bijv: "database maken", "inlogformulier ontwerpen").

- moment 1 / moment x: Hier vul je tijdens de sprint in hoeveel punten je op dat moment hebt afgerond.

- Rest na meetmoment: Dit is het belangrijkste voor je grafiek. Je trekt de afgeronde punten af van het totaal. Als je met 20 punten begon en je hebt er 5 af, vul je hier 15 in.

2. De Burn Down Chart (de grafiek)

Deze grafiek laat zien of je op schema ligt om alles op tijd af te krijgen.

- Blauwe lijn (planning): Dit is je ideale lijn. Deze loopt van je totale aantal punten (bijv. 17) op dag 1, naar 0 op de laatste dag.

- Oranje lijn (werkelijk): Deze teken je tijdens de sprint. Elke keer als je een "meetmoment" hebt in je tabel, zet je een stip in de grafiek bij het aantal punten dat nog over is (de 'Rest na meetmoment').

  - Gaat de oranje lijn sneller omlaag dan de blauwe? Dan lig je voor op schema.

  - Blijft de oranje lijn boven de blauwe? Dan heb je vertraging en moet je misschien taken schrappen of harder werken.

Kortom: De tabel is je administratie, en de grafiek is het bewijs voor je docent dat je planning klopt.

2.9

Over jezelf (de eerste 3 kolommen):

- Wat ging goed bij jezelf: Ben je trots op een stuk code? Heb je je aan je eigen planning gehouden? Heb je iets nieuws geleerd?

- Wat kon beter bij jezelf: Was je soms afgeleid? Vond je iets te moeilijk en vroeg je te laat om hulp?

- Wat doe je volgende keer anders: Bijvoorbeeld: "Ik begin direct met de moeilijkste taak" of "Ik stel eerder vragen als ik vastloop."

Over het team (de laatste 3 kolommen):

- Wat ging goed in de samenwerking: Hebben jullie elkaar goed geholpen? Was de sfeer goed? Waren de daily stand-ups nuttig?

- Wat kon beter in de samenwerking: Waren er onduidelijke afspraken? Kwam iemand zijn afspraken niet na? Was de verdeling van de taken niet eerlijk?

- Wat doen jullie in het team volgende keer anders: Bijvoorbeeld: "We checken elke ochtend om 09:00 uur bij elkaar hoe het gaat" of "We testen elkaars code voordat we het inleveren."

Tip: Wees eerlijk! Het is niet erg als er dingen minder goed gingen, zolang je maar laat zien dat je ervan leert voor de volgende keer.

1.1

1. De projectomschrijving

1.1. De klant, opdrachtgever of doelgroep De doelgroep van ToolShare zijn buurtbewoners, mensen in werkplaatsen en vriendengroepen die gereedschap met elkaar willen delen. Het gaat om mensen die niet zelf alle spullen (zoals ladders of boormachines) willen bezitten, maar deze wel af en toe nodig hebben.

1.2. De probleemstelling

- Huidige situatie: Veel mensen hebben gereedschap dat ze maar zelden gebruiken, terwijl anderen in de buurt datzelfde gereedschap nodig hebben maar niet willen kopen. Het delen gebeurt nu ongestructureerd of helemaal niet.

- Gewenste situatie: Een webapplicatie (ToolShare) waar gebruikers hun gereedschap kunnen aanbieden en anderen kunnen zien wat er beschikbaar is om te lenen.

- Eisen (Must haves):

  - Overzicht van al het gereedschap (naam, categorie, staat, beschikbaarheid).

  - Zoekfunctie op naam of omschrijving.

  - Filteren op categorie.

  - Toevoegen, bewerken en verwijderen van gereedschap (CRUD).

- Wensen (Should haves):

  - Sorteren van de lijst.

  - Live search zonder de pagina te herladen.

  - Visuele indicators voor beschikbaarheid.

- Productomschrijving: ToolShare is een webapplicatie gebouwd met PHP en SQL die het delen van gereedschap binnen een community makkelijk maakt door een centraal overzicht te bieden.

- Definition of Done:

  - Code is geschreven in PHP/SQL met een duidelijke scheiding van HTML, CSS en JS.

  - User stories zijn getest en functioneel.

  - Formulieren bevatten validatie (bijv. verplichte velden).

  - De applicatie werkt foutloos in een moderne browser (Chrome/Edge).

1.3. De ontwikkeltool, de ontwikkelomgeving

- Talen: HTML, CSS, JavaScript, PHP en SQL.

- Framework/Engine: Geen (Vanilla PHP/JS).

- Ontwikkelomgeving: Lokaal met Visual Studio Code en XAMPP (Apache en MySQL).

- Testomgeving: Lokale browser (Chrome) en handmatige tests op de database via phpMyAdmin.

1.4. De randvoorwaarden

- Buiten de opdracht: In Fase 1 worden er nog geen gebruikersaccounts of inlogsysteem gemaakt. Er is geen koppeling met een echt betaalsysteem.

- Beperkingen: De applicatie gebruikt in deze fase slechts één database-tabel.

- Status: Het product is een functioneel prototype voor Fase 1.

2.1. Product backlog

| user story | eenheden | uitvoerder | prioriteit | taken |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Als bezoeker wil ik alle beschikbare gereedschappen in een overzicht zien. | 5 | Ismail | Hoog | Database tabel maken, SQL query schrijven, HTML tabel renderen. |
| Als bezoeker wil ik kunnen zoeken op naam/omschrijving. | 5 | Ismail | Hoog | Zoekbalk maken, JS filter schrijven of PHP zoekquery maken. |
| Als bezoeker wil ik kunnen filteren op categorie. | 3 | Ismail | Middel | Dropdown menu maken, filter logica schrijven. |
| Als bezoeker wil ik details van een item kunnen openen (locatie, staat). | 3 | Ismail | Middel | Detail-pagina of Modal maken, extra data ophalen uit DB. |
| Als beheerder wil ik nieuw gereedschap kunnen toevoegen via een formulier. | 8 | Ismail | Hoog | HTML formulier maken, PHP POST afhandeling, SQL INSERT query. |
| Als beheerder wil ik een item kunnen aanpassen of verwijderen. | 8 | Ismail | Hoog | Update formulier maken, SQL UPDATE/DELETE queries schrijven. |
| Als beheerder wil ik invoervalidatie zien bij het toevoegen. | 3 | Ismail | Middel | HTML5 validatie en JavaScript check op verplichte velden. |

| user story | eenheden | uitvoerder | prioriteit | taken |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Als bezoeker wil ik alle beschikbare gereedschappen in een overzicht zien, zodat ik snel kan bepalen wat er te leen is. | 5 | Ismail Yildirim | Hoog | Database tabel aanmaken, SQL SELECT query schrijven, PHP loop maken voor HTML kaarten/tabel. |
| Als bezoeker wil ik kunnen zoeken op naam/omschrijving, zodat ik gericht gereedschap kan vinden. | 5 | Ismail Yildirim | Hoog | Zoekveld maken, JavaScript filter schrijven of SQL WHERE query koppelen aan invoer. |
| Als bezoeker wil ik kunnen filteren op categorie, zodat de lijst overzichtelijk blijft. | 3 | Ismail Yildirim | Middel | Dropdown menu maken, logica schrijven om alleen geselecteerde categorieën te tonen (PHP/JS). |
| Als bezoeker wil ik details van een item kunnen openen, zodat ik weet of het geschikt is (staat, locatie). | 3 | Ismail Yildirim | Middel | Modal of extra pagina ontwerpen, specifieke item data ophalen op basis van ID. |
| Als bezoeker wil ik duidelijk kunnen zien of iets beschikbaar is, zodat ik geen tijd verspil aan bezette items. | 2 | Ismail Yildirim | Hoog | Status kolom in DB uitlezen, CSS classes toevoegen voor kleuren (groen/rood) of badges. |
| Als beheerder wil ik een nieuw gereedschap kunnen toevoegen via een formulier, zodat de lijst aangevuld kan worden. | 8 | Ismail Yildirim | Hoog | HTML formulier maken, PHP POST afhandeling, SQL INSERT query schrijven. |
| Als beheerder wil ik een item kunnen aanpassen of verwijderen, zodat fouten hersteld kunnen worden. | 8 | Ismail Yildirim | Hoog | Bewerk-formulier maken met bestaande data, SQL UPDATE en DELETE queries uitvoeren. |
| Als beheerder wil ik invoervalidatie zien bij formulieren, zodat de data in de database netjes blijft. | 2 | Ismail Yildirim | Middel | 'Required' attributen toevoegen, JavaScript checks schrijven voor datatypes (bijv. borg = getal). |