Projectwijzer

Software development

Het project:

Toolshare

3-2-2026

Projectgroep – Ismail, Tijmen

| Algemene informatie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwalificatiedossier en cohort | Software development | 2020 en verder |
| Profiel, niveau en crebocode | P1: Software developer, 4 | 25604 |
| Kerntaak | B1-K1: Realiseert software B1-K2: Werkt in een ontwikkelteam |  |
| Werkprocessen | B1-K1-W1: Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang B1-K1-W2: Ontwerpt software B1-K1-W3: Realiseert (onderdelen van) software B1-K1-W4: Test software B1-K1-W5: Doet verbetervoorstellen voor de software B1-K2-W1: Voert overleg B1-K2-W2: Presenteert het opgeleverde werk B1-K2-W3: Reflecteert op het werk |  |

Inhoud

1.	De projectomschrijving	3

1.1.	De klant, opdrachtgever of doelgroep	3

1.2.	De probleemstelling	3

1.3.	De ontwikkeltool, de ontwikkelomgeving	3

1.4.	De randvoorwaarden	3

2.	De planning	4

Product backlog	4

2.8.	Sprint backlog, burn down chart	5

2.9.	Retrospectief	5

3.	Het ontwerp	6

3.1.	Technisch ontwerp	6

3.1.1.	Een ERD	6

3.1.2.	Datadictionairy en relaties	6

3.1.3.	Een use case diagram (op basis van de user story’s)	6

3.1.4.	Per use case een use case description	6

3.1.5.	Een klassendiagram	6

3.1.6.	Een sequentiediagram	6

3.2.	Grafisch ontwerp	6

3.2.1.	Wireframe	6

3.2.2.	Navigatiestructuur	6

3.2.3.	Mock ups	6

4	Code kwaliteit	6

5.1.	Testscenario’s	8

5.2.	Testlogs	8

5.3.	Verbetervoorstellen	8

6.	Versiebeheer bijhouden, commits met git	8

7.	Eindpresentatie	8

7.1.	Reflectie op functioneren	8

7.2.	Toelichting verbetervoorstellen	8

7.3.	Toelichting afspraken	8

De projectomschrijving

  - De klant, opdrachtgever of doelgroep
De doelgroep van ToolShare zijn buurtbewoners, mensen in werkplaatsen en vriendengroepen die gereedschap met elkaar willen delen. Het gaat om mensen die niet zelf alle spullen (zoals ladders of boormachines) willen bezitten, maar deze wel af en toe nodig hebben.

  - De probleemstelling
Huidige situatie: Veel mensen hebben gereedschap dat ze maar zelden gebruiken, terwijl anderen in de buurt datzelfde gereedschap nodig hebben maar niet willen kopen
Gewenste situatie: Een webapplicatie (ToolShare) waar gebruikers hun gereedschap kunnen aanbieden en anderen kunnen zien wat er beschikbaar is om te lenen.

  - De ontwikkeltool, de ontwikkelomgeving
Productomschrijving: ToolShare is een webapplicatie gebouwd met PHP en SQL die het delen van gereedschap binnen een community makkelijk maakt door een centraal overzicht te bieden.

  - De randvoorwaarden
Buiten de opdracht: In Fase 1 worden er nog geen gebruikersaccounts of inlogsysteem gemaakt. Er is geen koppeling met een echt betaalsysteem.

- De planning

- Product backlog

| product backlog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| user story | eenheden | uitvoerder | prioriteit | taken |
| 1. Als bezoeker wil ik alle beschikbare gereedschappen in een overzicht zien, zodat ik snel kan bepalen wat er te leen is. | 5 | Ismail Yildirim tijmen | hoog | maken van index,php en daar de homepage doen voor tools. |
| 2. Als bezoeker wil ik kunnen zoeken op naam/omschrijving, zodat ik gericht gereedschap kan vinden. | 5 | Ismail Yildirim tijmen | hoog | zoek buttons added in de index.php page |
| 3. Als bezoeker wil ik kunnen filteren op categorie, zodat de lijst overzichtelijk blijft. | 3 | Ismail Yildirim tijmen | middel | filter buttons added in de index.php page |
| 4. Als bezoeker wil ik details van een item kunnen openen, zodat ik weet of het geschikt is (staat, locatie). | 3 | Ismail Yildirim tijmen | middel | info button added |
| 5. Als bezoeker wil ik duidelijk kunnen zien of iets beschikbaar is, zodat ik geen tijd verspil aan bezette items. | 2 | Ismail Yildirim tijmen | hoog | beschikbaarheid view added in info |
| 6. Als beheerder wil ik een nieuw gereedschap kunnen toevoegen via een formulier, zodat de lijst aangevuld kan worden. | 8 | Ismail Yildirim tijmen | hoog | add tools toegevoegt |
| 7. Als beheerder wil ik een item kunnen aanpassen of verwijderen, zodat fouten hersteld kunnen worden. | 8 | Ismail Yildirim tijmen | hoog | added admin acc en add delte bewerk |
| 8. Als beheerder wil ik invoervalidatie zien bij formulieren, zodat de data in de database netjes blijft. | 2 | Ismail Yildirim tijmen | middel | voeg validatie toe. |

Sprint backlog, burn down chart

| sprint backlog |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| user story | eenheden gepland | moment 1 | moment x | eind | uitvoerder | prioriteit | taken |
| Admin buttons | 24 feb | 17 feb |  | 26 feb | ismail | hoog | Admin buttons |
| Search buttons | 17 feb | 11 feb |  | 13 feb | tijmen | middle | Filter/search |
| Add tools | 24 feb | 17 feb |  | 19 feb | ismail | hoog | Add tools |
| acc | 24 feb | 17 feb |  | 19 feb | ismail | hoog | acc |
| tools | 17 feb | 10 feb |  | 10 feb | tijmen | hoog | tools |
| afgerond |  |  |  |  |  |  |  |
| Rest na meetmoment |  |  |  |  |  |  |  |

Retrospectief

| Wat ging goed bij jezelf | Wat kon beter bij jezelf | Wat doe je volgende keer anders | Wat ging goed in de samenwerking | Wat kon beter in de samenwerking | Wat doen jullie in het team volgende keer anders |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ik vond het focussen goed gaan bij mij | Betere videos kijken voor uitleg. tijdsindeling | Andere vids kijken die het wel goed uitleggen.  betere taakverdeling  eerder testen | comunicatie | github | Beter gebruik van github |
| ik vond het code structuur heel goed gaan | Focussen was wel wat lastig maar ook doen baar. | Meer focussen | comunicatie | github | Beter gebruik van github |
|  |  |  |  | bovenste is van ismail onderste tijmen |  |  |  |

- Het ontwerp

  - Technisch ontwerp

    - Een ERD

- De database bestaat uit drie entiteiten: tools, berichten en users.
Een tool kan meerdere berichten ontvangen van gebruikers.
Een bericht is altijd gekoppeld aan één specifieke tool via tool_id.
De tabel users wordt gebruikt voor beheeraccounts.
Een gebruiker kan als beheerder tools toevoegen en beheren.

    - Datadictionairy en relaties

| - Kolom | Type | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| - id | int (PK) | Unieke identificatie van een tool |
| - naam | varchar(100) | Naam van het gereedschap |
| - category | varchar(50) | Categorie van het gereedschap |
| - omschrijving | text | Beschrijving van het gereedschap |
| - conditie | varchar(50) | Staat van het gereedschap |
| - locatie | varchar(100) | Waar het gereedschap zich bevindt |
| - beschikbaar | tinyint(1) | Of het gereedschap beschikbaar is (1 = ja, 0 = nee) |
| - borg | decimal(6,2) | Eventuele borg die betaald moet worden |
| - opmerkingen | text | Extra opmerkingen over het gereedschap |

| - Kolom | Type | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| - id | int (PK) | Unieke identificatie van het bericht |
| - tool_id | int (FK) | Verwijzing naar de tool |
| - naam | varchar(100) | Naam van de persoon die het bericht plaatst |
| - email | varchar(255) | Email van de gebruiker |
| - bericht | text | Inhoud van het bericht |
| - created_at | timestamp | Tijdstip van aanmaken |

| Kolom | Type | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| users_id | int (PK) | Unieke ID van de gebruiker |
| username | varchar(18) | Gebruikersnaam |
| wachtwoord | varchar(255) | Gehashed wachtwoord |
| is_admin | tinyint(1) | Geeft aan of gebruiker admin is |

    - Een use case diagram (op basis van de user story’s)

    - Per use case een use case description

    - Een klassendiagram

Een sequentiediagram

  - Grafisch ontwerp
 	Toolshare hoe ziet dat eruit? Eerst ging ik voor geel oranje want dat vond ik uniek. En voor de tekst nam ik Calabria want dat is mijn favoriet lettertype. Voor design ga ik ook voor smooth want dat voelt calming.

    - Wireframe

- Hier boven zie je mijn wireframe ik heb een website ontworpen. Hier zie je een opmerking pop up en een search bar filter pop up. De linker pagina staan all de tools en op de rechter alle informatie over 1 tool.

    - Navigatiestructuur

- Ik prober het zo simple te houden van het navigeren in dit website. Je start meteen op de tool page waar alle tools staan. Door op de *info* te kliken ga je naar een singel pop up. Dat is een page met alle info over die product. Zelfde geld voor opmerkingen. Je klikt op opmerkingen om ze te zien.

    - Mock ups

    - Hier ze je mijn mock up voor de website. Hier zie je de kleuren en vormen van hoe het eruit komt te zien. Je ziet hier 2 opmerking pop ups ge linked aan verschilende paginas. Ook zie je tool share main page and search pop up page.

- Code kwaliteit

Test of de code conventies goed gehanteerd zijn en of er voldoende commentaar is geschreven. Hanteer de volgende conventies:

| Item | OK? |
| --- | --- |
| - Maak gebruik van een framework. | ## x |
| - Gebruik de ontwerpstructuur die het framework voorschrijft. | ## x |
| - Gebruik OOP. |  |
| - Hanteer de voorschriften van OWASP. | ## x |
| - Alle klassen beginnen met een Hoofdletter. |  |
| - Het bestand moet de naam van de klasse hebben. | ## x |
| - Eén klasse per bestand. | ## x |
| - Gebruik camelCase voor variabelen en functies. | ## x |
| - Maak gebruik van inspringen bij loops en if statements. | ## x |
| - Zet curly braces op een nieuwe regel. | ## x |
| - Zet commentaar boven de functie en waar nodig in de functie. | ## x |
| - Zet de naam van de auteur en de datum boven in het bestand. |  |

- Testdocumentatie

Testscenario’s

| User story | Verwacht resultaat | Data |
| --- | --- | --- |
| Als bezoeker wil ik alle beschikbare gereedschappen in een overzicht zien, zodat ik snel kan bepalen wat er te leen is. | Druk op meer info voor de informatie | Je kan zien of het beschikbaar is of niet |
| Als bezoeker wil ik duidelijk kunnen zien of iets beschikbaar is, zodat ik geen tijd verspild aan bezette items. | Druk op meer info voor de informatie | Je kan zien of het beschikbaar is of niet |
| Als bezoeker wil ik kunnen zoeken op naam/omschrijving, zodat ik gericht gereedschap kan vinden. | Filter knop drukken en filteren | Gefilterd na gebruik |

Testlogs

| User story | Werkelijk resultaat | Conclusie |
| --- | --- | --- |
| Als bezoeker wil ik alle beschikbare gereedschappen in een overzicht zien, zodat ik snel kan bepalen wat er te leen is. | Je kan zien of het beschikbaar is of niet | Het werkt |
| Als bezoeker wil ik duidelijk kunnen zien of iets beschikbaar is, zodat ik geen tijd verspild aan bezette items. | Je kan zien of het beschikbaar is of niet | Het werkt |
| Als bezoeker wil ik kunnen zoeken op naam/omschrijving, zodat ik gericht gereedschap kan vinden. | Gefilterd na gebruik | Het werkt |

Verbetervoorstellen

### Niet af

- Versiebeheer bijhouden, commits met git

- Wij hebben gebruik gemaakt van git hub aleen bij de einde met maar een paar commits

| Commit nummer | inhoud |
| --- | --- |
| 1 | Code geupdated: css updated |
| 2 | Code geupdated: user acc added |
| 3 | Code geupdated: messeges added |

- Eindpresentatie

  - Reflectie op functioneren

  - Toelichting verbetervoorstellen

  - Toelichting afspraken